Umowa nr

zawarta w Krasnymstawie, w dniu …………. 2016 r.  pomiędzy:

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie,

reprezentowanym przez Beatę Korszla – dyrektor, Lidię Czarnecką – główny księgowy

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

- Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu usługi remontowej polegającej na likwidacji barier architektonicznych na terenie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie – etap II;

- Ilekroć mowa jest w umowie o:

- ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

- ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

- ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

§ 2

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu usługi remontowej polegającej na likwidacji barier architektonicznych na terenie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie – etap II;

§ 3.

- Terminy rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych:

- termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych- 4.07.2016 r.,

- termin wykonania robót budowlanych – 31.08.2016 r.

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokołem teren budowy, a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich.

- Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych, w tym demontowanej stolarki drzwiowej.

- Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę.

- Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, stwierdzającego wykonanie tych robót bez wad  i usterek.

- W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 4.

- Za wykonanie robót budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………………..złotych brutto (słownie:………..), w tym VAT w kwocie …………………. zł/ dalej zwanego „wynagrodzeniem” lub „wynagrodzeniem brutto”.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu faktury VAT lub rachunku i dokonania odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowiązująca w dniu  obowiązywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie uległa zmianie.

- Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie.

§ 5.

- Z chwilą wykonania robót budowlanych Wykonawca dokona w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.

- Zamawiający powołuje komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „Komisją”.

- Komisja dokonuje odbioru końcowego robót budowlanych, z tym że termin odbioru końcowego robót budowlanych ustala Zamawiający.

- W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający ustala inny termin odbioru końcowego robót budowlanych.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia tych wad lub usterek lub stwierdza, że roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie określonym w umowie i wyznacza termin do usunięcia tych wad lub usterek,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają korzystanie z okien i drzwi, zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może:

- wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad lub usterek,

- powierzyć usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, lub

- odstąpić od umowy z Wykonawcą,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b) koszty usunięcia wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, a następnie z kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi.

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych zawiera co najmniej:

- nazwę i adres siedziby zamawiającego,

- nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,

- imiona i nazwiska osób wyznaczonych do odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową albo stwierdzenie, że roboty budowlane nie zostały wykonane zgodnie z umową wraz z uzasadnieniem,

- określenie terminu usunięcia wad lub usterek,

- własnoręczne podpisy osób biorących udział w odbiorze końcowym robót budowlanych.

- Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są opinie, oświadczenia, certyfikaty, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 6.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości:

  - 0,6 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych,

  - 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek,

  - 10 % wynagrodzenia za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.

- Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

- Odpowiedzialność Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób niemożna zapobiec.

§ 7.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) na sumę gwarancyjną co najmniej 130000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia, że roboty budowlane będą wykonane zgodnie z zasadami bhp obowiązującymi w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wyłączenie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych.

§ 8.

Osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi jest ……………………………. numer telefonu do kontaktu z osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi - ………………………………….

§ 10.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………….  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek,

- w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót budowlanych.

- Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.

- Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

- Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

§ 11.

- Wykonawca w terminie 5 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych jest zobowiązany uporządkować i przekazać teren budowy Zamawiającemu.

- Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu stwierdza się w protokole przekazania terenu budowy.

§ 12.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od terminu ich rozpoczęcia,

  - Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 3 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych,

  - Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych przez okres 14 dni,

  - Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową,

  - W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku,

  - Wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę § 7;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

- Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt,

- Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia.

- Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie § 12 nie wyłącza możliwości odstąpienia na podstawie Kodeksu cywilnego.

§ 13.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni.

- Zamawiający, w terminie 3 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 3 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

§ 14.

- Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiający i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron żąda  niezwłocznie potwierdza faktu ich otrzymania.

- Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności:

- ustawa - Prawo zamówień publicznych,

- ustawa - Kodeks cywilny,

- ustawa - Prawo budowlane,

- ustawa o wyrobach budowlanych,

- przepisy o lasach

- w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych.

WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIĄJACY